7. Модель жизненного цикла

Для проекта «HR-Подбор» выбрана итеративная модель разработки с элементами Scrum. Она подходит для системы подбора персонала, потому что требования пользователей могут уточняться после демонстрации первых экранов: рекрутерам важно увидеть удобство воронки, руководителям - формат оценки кандидатов, HR-менеджерам - состав отчетов.

Систему удобно создавать постепенно. Сначала нужно реализовать базовые функции вакансий и кандидатов, затем добавить этапы отбора, интервью, уведомления, аналитику и настройки. Такой подход снижает риск создать неудобную систему и позволяет получать обратную связь от HR-специалистов на каждой итерации.

Таблица 1. Итерации разработки

| Итерация | Что разрабатывается | Результат итерации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация, роли пользователей, базовая структура вакансий | Пользователи могут входить в систему и создавать вакансии. |
| 2 | Карточка кандидата, прием откликов, загрузка резюме | Кандидаты могут откликаться, рекрутер видит новые отклики. |
| 3 | Воронка подбора, этапы кандидата, история изменений | Рекрутер управляет движением кандидата по этапам. |
| 4 | Собеседования, оценки руководителей, комментарии | Руководитель участвует в согласовании кандидатов. |
| 5 | Уведомления кандидатам и сотрудникам | Участники получают сообщения о важных событиях. |
| 6 | Отчеты, аналитика, экспорт данных, настройки шаблонов | HR-менеджер контролирует эффективность подбора. |